| 案件 | NGK1.2ビジネスアプリ対応 キックオフ |
| --- | --- |
| 議題 | NGK1.2ビジネスアプリ対応のキックオフMTG |
| 日時 | 2022年3月16日(水) 11:00～11:35 |
| 場所 | Web会議 |
| 出席者 | コマツ(K): 塚原、玉岡、清水(紀) エグゼ(E): 松下 ※敬称略 |
| 配付資料 | 【NGK1.2ビジネスアプリ対応】プロジェクト計画書.pptx |

| 議事内容 |  | 対応方法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 決定:○ 課題:Ｗ 保留:Ｐ | 期限 担当 |
| 0 | アジェンダ - スケジュール／マイルストーンの確認 - 定例会のスケジュール - 課題管理 - 次回予告 |  |  |
| 1 | ◆プロジェクト計画書 2.成果物 基本設計書、詳細設計書は1から作成する認識であっているか (K →フォーマットは既存の資料を使用するが、内容は一から作成する (E ビルドなどは何を使用するのか？ →EMNなど既存システムに合わせるため、別途回答とさせていただきます。 3.体制 小松様体制は資料通りの認識であっているか。(E →相違ありません (K 4.コミュニケーション管理 『コマツ – エグゼ』以外にもNTCS社を含めた打ち合わせを開催したいと考えている。(K →承知いたしました、開催タイミングを決めていただければ社内で調整を行います(E 課題の管理はRedmineにてチケットで管理する方針が望ましい。(K →承知いたしました。(E →共有させていただいた2件の課題もチケットにして回想いたします。 資料などの管理はBOXでよいか(E →問題なし(K →ただし要件定義の配置先はベンダ単位での管理ができないため、 それぞれのベンダ用のフォルダをコマツにて作成する (K /EX_NGK/02_各フェーズ開発/03_[R1.2]_ビジネスアプリ対応/<各ベンダ> DevOpsリポジトリ 設定用の資料が必要な認識となる (K →エグゼにて置換対象リストを作成して依頼いたします。 (E 5.スケジュール 5月下旬に結合試験開始想定となっているが、現状では6/20以降となる。(K →契約上作業期間は7/20までとなっているため、 7/21以降も作業が発生するようであれば期間変更が必要となる。(E →改めて全ベンダが集まった場で機能の優先順などを確認したい。 (E | W W W W W W | エグゼ コマツ様 エグゼ コマツ様 エグゼ エグゼ |
|  | 次回予定 03/22(火) 11:30～12:00 定例会 –– 以上 –– |  |  |