| 案件 | NGK1.2ビジネスアプリ対応 定例会 |
| --- | --- |
| 議題 | 定例会 |
| 日時 | 2022年3月22日(火) 11:30～11:50 |
| 場所 | Web会議 |
| 出席者 | コマツ(K): 塚原、清水(紀) エグゼ(E): 本吉、松下 ※敬称略 |
| 配付資料 | 【NGK1.2ビジネスアプリ対応】定例会_20220322.pptx |

| 議事内容 |  | 対応方法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 決定:○ 課題:Ｗ 保留:Ｐ | 期限 担当 |
| 0 | アジェンダ - 進捗状況報告(全体) - 進捗状況報告(工程別) - 基本設計 - チケット状況共有 - ご相談事項 - 次回予定 |  |  |
| 1 | ◆進捗状況報告(全体) ・進捗状況に遅延はないか（K:塚原様） →遅延は発生していない。（E） |  |  |
| 2 | ◆進捗状況報告(工程別) |  |  |
| 3 | ◆チケット状況共有 ・[screen_code]は、コマツ様・エグゼのどちらで定義するべきか（E） →エグゼにて定義してほしい（K:塚原様） →承知した（E） |  |  |
| 4 | ◆ご相談事項 ・Swagger提供時期について →提供時期については現時点で回答が難しい。プロジェクト全体会議が来週から始まるので、議題として検討する。（K:塚原様） ・納品／検収について →結合テストとしてはAPIのI/Fのみを仮配置するなどの提案させていただくことも検討している（E） |  |  |
| 5 | ◆次回予定 03/29(火) 11:30～12:00 定例会 –– 以上 –– | ○ |  |