| 案件 | NGK1.2ビジネスアプリ対応 定例会 |
| --- | --- |
| 議題 | 定例会 |
| 日時 | 2022年3月29日(火) 11:30～11:45 |
| 場所 | Web会議 |
| 出席者 | コマツ(K): 塚原、玉岡、清水(紀) エグゼ(E): 松下 ※敬称略 |
| 配付資料 | 【NGK1.2ビジネスアプリ対応】定例会_20220329.pptx |

| 議事内容 |  | 対応方法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 決定:○ 課題:Ｗ 保留:Ｐ | 期限 担当 |
| 0 | アジェンダ - 進捗状況報告(全体) - 進捗状況報告(工程別) - 基本設計 - チケット状況共有 - ご相談事項 - 次回予定 |  |  |
| 1 | ◆進捗状況報告(全体) ・3/28週より詳細設計を着手する予定 (E) ・4/4より開発に着手する予定(E) ・全体的に前倒しとなっている(E) |  |  |
| 2 | ◆進捗状況報告(工程別) ・基本設計書のレビュー依頼チケットを発行している。(E) 1資料に複数の画面／タブ／モーダルが記載されるため25チケット発行はされない。(E) |  |  |
| 3 | ◆チケット状況共有 ・#8393／#8394 は開発着手前に解決したいため優先度を『急いで』に変更。 →今週中に回答いたします。(K 塚原) | W | コマツ |
| 4 | ◆ご相談事項 ・Swagger提供時期について →3社間会議にてNTCS社からスケジュールをいただけることとなった。(E) ・納品／検収について →NTCS社から暫定のAPIを結合試験環境に配置していただく案は難しいという回答があったため別途検討とします。(E) | W W | NTCS社 エグゼ |
| 5 | ◆次回予定 3社間会議が11:00までのため11:00開始として空き時間をなくしたらどうか (K 塚原) →エグゼとしては問題ございません。(E) 04/05(火) 11:00～12:00 –– 以上 –– | ○ |  |